FIT MET DICKY Functioneel Ontwerp Website + Planner — Next.js Rebuild

| Project | Fit met Dicky — Website & Planner |
| --- | --- |
| Versie | 1.0 |
| Datum | April 2026 |
| Auteur | Keimpe Tjeerd |
| Status | In voorbereiding — Start Phase 1 |

# 1. Inleiding

Dit document beschrijft de volledige functionele opzet voor de herbouw van de Fit met Dicky digitale omgeving. Het betreft één geïntegreerd Next.js project dat de huidige losse onderdelen vervangt en combineert.

## 1.1 Huidige situatie

| Website | fitmetdicky.nl — gebouwd in Brizy, brochure-site met Microsoft Forms koppeling voor afspraken |
| --- | --- |
| Planner | FitmetDicky GitHub repo — vanilla JS/CSS/HTML PWA, Supabase backend, deployed op Vercel |
| Boeking | Microsoft Forms — losgekoppeld van de planner, geen automatische sync |
| Budget app | Pockio — apart project op Vercel, blijft ongewijzigd |

## 1.2 Gewenste situatie

Één Next.js project, één Vercel deploy, één Supabase database:

- fitmetdicky.nl — nieuwe marketing website, professionele uitstraling

- fitmetdicky.nl/boeken — publieke boekingspagina voor klanten

- fitmetdicky.nl/planner — Dicky's agenda en beheer (beveiligd)

- Klanten boeken rechtstreeks in de planner via de website

- Dicky bevestigt of stelt alternatieve tijden voor

- Notificaties via email en PWA push

# 2. Gebruikers & Rollen

### Dicky (eigenaar / beheerder)

- Toegang tot volledige planner via /planner (beveiligd met Supabase Auth)

- Beheert klanten, behandelingen, afspraken

- Ontvangt notificaties bij nieuwe boekingsverzoeken

- Keurt verzoeken goed of stelt alternatief voor

- Gebruikt de app voornamelijk op PC voor bulk-acties

- Gebruikt de app op telefoon voor snelle raadpleging en toevoegen

### Klant (bezoeker)

- Bezoekt fitmetdicky.nl voor informatie

- Kan via /boeken een afspraakverzoek indienen

- Selecteert behandeling en gewenste datum/tijd

- Ontvangt bevestigingsmail na goedkeuring door Dicky

- Kan alternatief tijdstip accepteren of afwijzen

# 3. Functionele Eisen

## 3.1 Website (publiek)

- Homepage met hero, diensten overzicht, testimonials, locatie en contact

- Pagina per dienst: Personal Training, Massage, Bedrijven, Bewust Naar Binnen

- Tarieven pagina

- Over Dicky pagina

- Missie & Visie pagina

- Prominente CTA-knop op elke pagina die linkt naar /boeken

- Volledig responsive — mobile first, werkt goed op PC en telefoon

- Snel laden — Next.js static generation waar mogelijk

## 3.2 Boekingspagina (/boeken, publiek)

- Stap 1 — Behandeling kiezen (naam, duur, tarief zichtbaar)

- Stap 2 — Datum en tijd kiezen (alleen beschikbare slots tonen)

- Stap 3 — Klantgegevens invullen (naam, telefoon, email, optionele notitie)

- Na verzending: bevestigingspagina 'We nemen zo snel mogelijk contact op'

- Afspraak wordt opgeslagen met status PENDING in Supabase

- Dicky ontvangt direct een email + push notificatie

## 3.3 Planner (/planner, beveiligd)

- Kalenderweergave — week- en maandoverzicht (React Big Calendar)

- Drag-and-drop — afspraken verplaatsen naar andere dag/tijd

- Resize — duur aanpassen door onderrand te slepen

- Klik op leeg slot — direct nieuwe afspraak aanmaken

- Klik op bestaande afspraak — detail modal met opties

- Inbox voor openstaande verzoeken (PENDING) met badge-teller

- Goedkeuren: status wordt CONFIRMED, klant ontvangt bevestigingsmail

- Alternatief voorstellen: Dicky kiest nieuwe datum/tijd, klant ontvangt email met link

- Klantenbeheer — overzicht, zoeken, toevoegen, bewerken

- Behandelingenbeheer — naam, duur, uurtarief beheren

- PC optimalisatie — zij-panel met details, breed kalenderoverzicht

- Telefoon optimalisatie — dag/3-daags view standaard, bottom sheet modals

# 4. Afspraak Statussen & Flow

Elke afspraak heeft een van de volgende statussen:

| Status | Beschrijving |
| --- | --- |
| PENDING | Klant heeft een verzoek ingediend. Wacht op actie van Dicky. Zichtbaar in inbox met badge. |
| CONFIRMED | Dicky heeft goedgekeurd. Klant heeft bevestigingsmail ontvangen. Zichtbaar in kalender. |
| SUGGESTED | Dicky heeft een alternatief tijdstip voorgesteld. Klant moet reageren. |
| CANCELLED | Afspraak geannuleerd door klant of Dicky. |

## 4.1 Flow diagram

Klant boekt via /boeken │ ▼ [ PENDING ] ◄── Dicky ontvangt email + push │ ├──► Dicky keurt goed ──► [ CONFIRMED ] ──► Email naar klant │ └──► Dicky stelt voor ──► [ SUGGESTED ] ──► Email naar klant │ ├──► Klant accepteert ──► [ CONFIRMED ] └──► Klant wijst af ──► [ CANCELLED ]

# 5. Data Model (Supabase)

De bestaande Supabase tabellen blijven intact. Er wordt een status kolom toegevoegd aan appointments en een nieuwe notifications tabel aangemaakt.

### appointments

id uuid primary key client_id uuid → clients.id treatment_id uuid → treatments.id start_time timestamptz end_time timestamptz status text 'pending' ¦ 'confirmed' ¦ 'suggested' ¦ 'cancelled' note text optioneel suggested_time timestamptz gevuld als Dicky alternatief stelt created_at timestamptz

### clients

id uuid primary key first_name text last_name text email text phone text created_at timestamptz

### treatments

id uuid primary key name text duration_minutes integer hourly_rate numeric created_at timestamptz

### notifications (nieuw)

id uuid primary key appointment_id uuid → appointments.id type text 'new_request' ¦ 'confirmed' ¦ 'suggested' ¦ 'cancelled' channel text 'email' ¦ 'push' sent_at timestamptz

# 6. Project Structuur

fitmetdicky/ ├── app/ │ ├── page.jsx # Homepage │ ├── layout.jsx # Gedeelde header/footer │ ├── mijn-aanbod/ │ │ ├── personal-training/page.jsx │ │ ├── massage/page.jsx │ │ ├── bedrijven/page.jsx │ │ └── bewust-naar-binnen/page.jsx │ ├── tarieven/page.jsx │ ├── over-mij/page.jsx │ ├── missie-visie/page.jsx │ ├── boeken/ │ │ ├── page.jsx # Boekingsflow (3 stappen) │ │ └── bevestiging/page.jsx # Bevestigingspagina │ └── planner/ # Beveiligd via middleware │ ├── page.jsx # Kalender (React Big Calendar) │ ├── requests/page.jsx # Inbox openstaande verzoeken │ ├── klanten/page.jsx │ └── behandelingen/page.jsx │ ├── components/ │ ├── website/ │ │ ├── Hero.jsx │ │ ├── Services.jsx │ │ ├── Testimonials.jsx │ │ └── Contact.jsx │ ├── booking/ │ │ ├── TreatmentPicker.jsx │ │ ├── TimeSlotPicker.jsx │ │ └── BookingForm.jsx │ └── planner/ │ ├── Calendar.jsx │ ├── RequestsInbox.jsx │ ├── AppointmentModal.jsx │ └── SuggestTime.jsx │ ├── lib/ │ ├── supabase.js # Bestaande connectie │ ├── email.js # EmailJS (al aanwezig) │ └── push.js # Web Push / service worker │ ├── middleware.js # Beschermt /planner route └── public/ ├── icons/ └── manifest.webmanifest # PWA configuratie

# 7. Tech Stack

| Laag | Tool | Kosten |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js (React) | Gratis |
| Hosting | Vercel | Gratis tier |
| Database | Supabase | Gratis tier |
| Auth | Supabase Auth | Gratis tier |
| Kalender UI | React Big Calendar | Gratis (open source) |
| Styling | Tailwind CSS | Gratis |
| Email | EmailJS | Gratis tier |
| Push notificaties | Web Push API | Gratis |
| Code opslag | GitHub | Gratis |
| Domein | fitmetdicky.nl | ~€10/jaar |

Totale maandelijkse kosten: €0 (exclusief domein ~€10/jaar).

# 8. Faseringsplan

De bouw wordt in 4 fases uitgevoerd. De bestaande Brizy website blijft live totdat Phase 4 compleet is — geen downtime.

| Fase | Naam | Inhoud |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Planner herbouw | Next.js project opzetten, Supabase koppelen, planner herbouwen met React Big Calendar, drag-and-drop, deploy op app.fitmetdicky.nl |
| Phase 2 | Goedkeuringsflow | Status kolom toevoegen, inbox voor verzoeken, approve/suggest logica, email + push notificaties implementeren |
| Phase 3 | Publieke boeking | /boeken pagina bouwen — behandeling kiezen, tijdslot kiezen, klantgegevens, koppeling met Supabase en notificaties naar Dicky |
| Phase 4 | Nieuwe website | Marketing pagina's herbouwen in Next.js, domein van Brizy naar Vercel switchen, Microsoft Forms koppeling verwijderen |

# 9. Hosting & Deployment

## 9.1 Workflow

VSCode ──► git push ──► GitHub ──► Vercel auto-deploy │ fitmetdicky.nl (live)

## 9.2 Stappen voor live gaan

- Nieuw GitHub repo aanmaken: github.com/keimpyy/fitmetdicky

- Vercel koppelen aan het nieuwe repo (zelfde account als Pockio)

- Supabase environment variables instellen in Vercel dashboard

- Phase 1-3 deployen op app.fitmetdicky.nl (subdomain)

- Na Phase 4: DNS van fitmetdicky.nl wijzigen van Brizy naar Vercel

- Vercel wijst automatisch SSL certificaat toe

## 9.3 Environment variables

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL= NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY= EMAILJS_SERVICE_ID= EMAILJS_TEMPLATE_ID= EMAILJS_PUBLIC_KEY= NEXT_PUBLIC_VAPID_PUBLIC_KEY= # Web Push VAPID_PRIVATE_KEY= # Web Push (server-side)

# 10. Openstaande Punten & Beslissingen

De volgende punten worden later uitgewerkt of vereisen een beslissing:

| Beschikbaarheid | Dicky beheert nu geen werkuren. In een latere versie kan hij werkdagen en -tijden instellen zodat de boekingspagina alleen beschikbare slots toont. |
| --- | --- |
| Widget | Een PWA kan geen native widget tonen op het startscherm. Accepteren voor V1. Eventueel React Native overwegen voor V2 als dit een dealbreaker wordt. |
| Betalingen | Geen online betaling in scope voor V1. Kan in V2 worden toegevoegd via Stripe of Mollie. |
| Klantportaal | Klanten kunnen in V1 geen eigen account aanmaken. Ze boeken als gast. Login voor klanten is V2. |
| Bulk-acties PC | Meerdere afspraken tegelijk verplaatsen of annuleren — wordt gebouwd in Phase 1 als onderdeel van de kalender. |
| Taal | Website in het Nederlands. Code en commits in het Engels. |

# 11. Startpunt morgen — Phase 1

Voer onderstaande commando's uit in de VSCode terminal om te beginnen:

# 1. Nieuw Next.js project aanmaken npx create-next-app@latest fitmetdicky --app --js --tailwind --no-src-dir # 2. Project openen cd fitmetdicky # 3. Dependencies installeren npm install @supabase/supabase-js react-big-calendar date-fns npm install react-big-calendar # 4. GitHub repo aanmaken en koppelen git init git remote add origin https://github.com/keimpyy/fitmetdicky git push -u origin main # 5. .env.local aanmaken met Supabase keys # (kopieer uit je bestaande FitmetDicky of Pockio project)

Eerste doel: Supabase connectie werkend + kalender zichtbaar met bestaande afspraken.

Raadpleeg dit document als referentie bij elke fase. Werk de 'Openstaande Punten' bij naarmate beslissingen worden gemaakt.